Приложение №3 к договору №_____________________

График оплаты работ по монтажу навесного вентилируемого фасада здания на объекте: г. Казань гостиница "Парк Инн от Рэдиссон" Казань

| п.п. | Условия оплаты | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аванс ____________ рублей (Демонтаж камер видеонаблюдения, демонтаж прожекторов, демонтаж существующей облицовки и теплоизоляции, вывоз мусора, установка ограждения площадки, монтаж строительных лесов) | Первая неделя (в течение 7-ми календарных дней) с даты подписания договора и выставления счета |
| 2 | Аванс _____________ рублей (Закупка материала) | Первая неделя (в течение 7-ми календарных дней) с даты подписания договора и выставления счета |
| 3 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Вторая неделя (не позднее 14-ти календарных дней) с даты подписания договора и первого платежа |
| 4 | Аванс ______________ рублей (Монтажные работы) | Третья неделя (не позднее 21-го календарного дня) с даты подписания договора и первого платежа |
| 5 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Четвертая неделя (не позднее 28-ми календарных дней)с даты подписания договора и первого платежа |
| 6 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Пятая неделя (не позднее 35-ти календарных дней)с даты подписания договора и первого платежа |
| 7 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Шестая неделя (не позднее 42-ух календарных дней) с даты подписания договора и первого платежа |
| 8 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Седьмая неделя (не позднее 49-ти календарных дней) с даты подписания договора и первого платежа |
| 9 | Аванс ________________ рублей (Монтажные работы) | Восьмая неделя (не позднее 56-ти календарных дней) с даты подписания договора и первого платежа |
| 10 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Девятая неделя (не позднее 63-ех календарных дней) с даты подписания договора и первого платежа |
| 11 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Десятая неделя (не позднее 70-ти календарных дней) с даты подписания договора и первого платежа |
| 12 | Аванс _______________ рублей (Монтажные работы) | Одиннадцатая неделя (не позднее 77-ти календарных дней) с даты подписания договора и первого платежа |
| 13 | Окончательный расчет ________ рублей | По факту окончания работ и приемки их Заказчиком |

Примечание: Оплата работ производится согласно графика производства работ (приложение №2 к договору №___________________года).

| Заказчик ООО «РГС Казань» |  |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор управляющей организации ООО «РГО» |  |  |  |
| А.Ю. Швейн |  |  |  |