**ДОГОВОР ПОДРЯДА №**

**г. Москва « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления, Генерального менеджера Юшкенаса Д.А., действующего на основании Доверенности № 27 от 21 июня 2022г., с одной стороны, и ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиями Заказчика и условиями Договора выполнить работы по ремонту облицовки входной группы в концертный зал ГК «Космос» с заменой облицовки из алюкобонда , расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 150 (далее по тексту – Объект), а Заказчик принять их и оплатить.

1.2. Подрядчик обязуется осуществить выполнение вышеперечисленных работ в соответствии с действующими нормами и правилами, конкретный объем и виды работ определяются Техническим заданием **(Приложение №1 к Договору)** и Сметой **(Приложение №2 к Договору)**, подписываемых (утверждаемых) Сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. **СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.**
   1. Стоимость работ по Договору определяется согласованной сторонами Сметой (Приложение № 2 к Договору) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ коп.) в т.ч. НДС (20%) \_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ коп.)
2. **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.**
   1. Платежи по настоящему Договору будут производиться по безналичному расчету в следующем порядке: 100%-ю оплату работ по Договору Заказчик производит в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости работ (КС-З).
   2. Стоимость настоящего Договора, предусмотренная п.2.1. Договора, включает в себя стоимость всех подлежащих к выполнению и сопутствующих Работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, стоимость материалов и комплектующих изделий, необходимых для качественного выполнения Работ, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, гарантийных обязательств; все подлежащие в связи с выполнением Работ к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
   3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе **17** настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет.
   4. Обязательство Заказчика оплатить стоимость Работ считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
   5. Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов, с подписанием Акта сверки взаимных расчетов (допускается электронный документооборот) Подписание Акта производится в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного квартала.
3. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**
   1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 2 (Двух) рабочих дней после подписания Договора и завершены Подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней, при благоприятных погодных условиях (отсутствие осадков, шквалистого ветра), считая со дня начала работ.
   2. Срок может быть изменен в связи с погодными условиями, по согласованию Сторон. Неблагоприятные погодные условия подтверждаются сведениями [гидрометцентра](https://pandia.ru/text/category/gidrometeorologiya/) региона.

4.3. В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения Работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме.

4.4. В случае досрочного выполнения работ по Договору, Заказчик принимает их и проводит оплату согласно п. 3.1.

**5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.**

5.1. Стороны назначают своих уполномоченных представителей для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполнения работ.

5.2. Передача площадки производства работ производится по Акту-допуску, подписанному уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик организует выполнение работ в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 г. №299 «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».

5.3. Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика с подписанием Акта приемки-сдачи по форме КС-2 и справки КС-3 с предоставлением счета-фактуры.

5.4. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик имеет право для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.5. Скрытые ремонтные работы.

5.5.1. Отдельные виды работ (скрытые) при выполнении ремонта входа Подрядчик должен производить с составлением Актов на скрытые работы с участием уполномоченного представителя Заказчика.

5.5.2. Акты приемки скрытых работ составляются в 2-х экземплярах и подписываются уполномоченными представителями сторон.

5.5.3. Подрядчик извещает Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.

5.6. По завершению всех ремонтных работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности проведения испытаний по качеству выполненных работ. Испытания проводятся в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, результаты которых оформляются двухсторонним Актом

**6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА.**

6.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых ремонтно-строительных работ. Подрядчик обязан учитывать в работе все замечания, сделанные Заказчиком в письменном виде во время проведения работ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за своевременное обеспечение работ материалами надлежащего качества согласно сертификатам соответствия и обусловленным Договором количеством в соответствии с прилагаемой Сметой (Приложение № 2 к Договору).

6.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность своих работников, выполняющих работы по Договору, за соблюдение на площадке производства работ Правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих в Российской Федерации и правил охраны труда.

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. Подрядчик несет ответственность за обращение с отходами, образовавшимися в ходе работ, в соответствии действующим законодательством РФ.

6.5. Подрядчик обязуется:

6.5.1. Осуществлять ежедневную уборку площадки производства работ, не допускать захламления территории Заказчика.

6.5.2. Для исключения выноса отходов, образовавшихся в ходе Работ, на прилегающую к площадке производства работ территорию организовать/выгородить специализированную площадку для сбора отходов в пределах переданной по Акту допуску площадки и установить на ней, емкость (контейнер, бункер-накопитель) для сбора образовавшихся отходов. Вывоз и обращение с отходами (сбор, транспортирование, размещение) Подрядчик осуществляет самостоятельно.

6.5.3. Обеспечить сдачу Объекта в полном порядке и чистоте.

6.5.4. Возместить Заказчику все расходы, понесенные им в результате наложения на него штрафов и иных санкций государственными органами в связи с неисполнением Подрядчиком требований законодательства РФ, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

6.5.5. После окончания работ в течение трех дней вывести за пределы Объекта строительное оборудование и инвентарь, оставшиеся строительные материалы, а также отходы, образовавшиеся в ходе работ.

6.5.6. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации. За действия субподрядчиков Подрядчик несет ответственность как за свои собственные.

6.5.7. Ущерб, нанесенный Заказчику или третьему лицу в результате производства работ по Договору, возмещается Подрядчиком.

**7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА.**

7.1. Заказчик обязан произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

7.2. Заказчик обязан организовать Подрядчику доступ и возможность работы на объекте, включая субботние и воскресные дни.

7.3. Заказчик обязан предоставить помещение для складирования и хранения инструментов, раздевалку для рабочих.

7.4. Заказчик обязан предоставить места для подключения электроинструментов на объекте в пределах площадки производства работ.

7.5. Передать Подрядчику по соответствующему Акту Площадку для производства Работ.

**8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

8.1. Подрядчик обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.

8.2. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

(а) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или

(б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

8.3. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

(а) обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

(б) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;

8.4. В случае неполучения от другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, соответствующая сторона может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

**9. САНКЦИИ.**

9.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных в разделе 4 Договора, он уплачивает Заказчику штраф, исчисляемый от общей стоимости Договора в размере за каждый день просрочки 0,1% в день, но не более 5% от общей стоимости Договора. В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки в размере пеней, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ по Договору

9.2. Во всех случаях, когда выполнение работ по Договору задерживается в отсутствии вины Подрядчика, срок завершения работ отодвигается соразмерно времени задержки.

9.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты по Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора.

9.4 Штрафные санкции, установленные п.п.9.1., 9.3. Договора, применяются в случае направления Стороной, имеющей право на получение штрафных санкций, соответствующего письменного требования (претензии).

9.5. В случае, если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется (при наличии вины) возместить Заказчику все расходы и убытки, причинённые им в связи с нарушением прав третьих лиц

9.6. Если просрочка срока начала работ составит более 10 (десяти) дней, Заказчик имеет право потребовать возврата суммы, уплаченной в соответствии с п.3.1.1. Договора с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9.7. В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу Заказчика, Стороны принимают участие в расследовании причин нанесения ущерба и в его документальном оформлении. В случае неявки Представителя Подрядчика Заказчик вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия Подрядчика в одностороннем порядке с указанием оцененного ущерба, выставляемого Подрядчику

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнения, землетрясения, войны, действия правительства и другие обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить разумными мерами.

При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить противоположную Сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить доказательства наличия таких обстоятельств, их продолжительности и непосредственного влияния таких обстоятельств на исполнение настоящего Договора.

10.4. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев или когда при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются в возможно более короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

**11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.**

11.1 В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями Сторон.

11.2 Если споры не будут разрешены путем переговоров в течение 15 рабочих дней после начала переговоров, спорные вопросы передаются в Арбитражный суд г. Москвы.

**12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА.**

12.1. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего договора:

* является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;
* обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;
* настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
* обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
* соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
* все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;
* все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;
* все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования;
  1. Подрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;
  2. Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.
  3. Подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
  4. У Подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
  5. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
  6. Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика.

1. **порядок приемки работ.**

13.1. Подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки выполненных работ извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

13.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работ, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению обоснованных недостатков, указанных Заказчиком.

13.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ. Если такие изменения повлияют на цену Договора или сроки выполнения работ, то они будут письменно фиксироваться и оформляться Дополнительным Соглашением. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор

исключить любую работу;

изменить характер, качество или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения выполнения работ.

13.4. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

1. **РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.**

14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут (прекращён):

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке при отказе от исполнения настоящего Договора одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;

- по решению суда.

14.2. Сторона, имеющая право расторгнуть Договор и желающая использовать это право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения исполнения настоящего Договора. В этом случае Стороны немедленно приложат все усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненной Работой. Такая сумма должна быть определена на основе разумной взаимно согласованной Сторонами сметы объема выполненных Работ в процентном отношении к общему объему Работ, подлежащих выполнению согласно Договору, принимая во внимание все платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты вступления в силу расторжения. В этом случае Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие его расходы на день расторжения Договора. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, Стороны совместно определяют порядок, сроки и условия прекращения обязательств по настоящему Договору в соглашении о расторжении Договора, которое подписывается Сторонами.

14.3. Если Договор будет расторгнут по инициативе Подрядчика, то Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней после вступления в силу расторжения возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением, а если будет поврежден Объект (Площадка), при условии, что такое повреждение не вызвано действием или бездействием Заказчика или других подрядчиком, которые вели работы на Объекте на основании договоров, заключенных непосредственно с Заказчиком, Подрядчик компенсирует Заказчику ущерб, связанный с повреждением Объекта (Площадки), или, по выбору Заказчика восстановит Объект (Площадку).

14.4. Если Договор будет расторгнут по инициативе Заказчика, то Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней после вступления в силу расторжения перечислить на расчетный счет Заказчика неизрасходованную часть произведенных Подрядчику платежей, которая определяется на основании п. 14.2 Договора.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

15.1. Настоящий Договор составлен и заключен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора.

15.2. Все Приложения, изменения, дополнения и т.п. к настоящему Договору, совершенные в надлежащей форме, являются его составной частью.

15.3. Никакие изменения, дополнения и т.п. к настоящему Договору не будут иметь силы, если они не будут совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

15.4. Обо всех изменениях своих реквизитов Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 3 календарных дней, считая со дня, следующего за днем осуществления таких изменений.

15.5. Одновременно с подписанием настоящего Договора Подрядчик обязуется передать Заказчику нотариально заверенную копию лицензии Подрядчика на осуществление Работ, предусмотренных настоящим Договором, на территории г. Москвы, а также заверенные в соответствии с действующим законодательством копии свидетельства о государственной регистрации Подрядчика и устава Подрядчика.

15.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон.

15.7. Все установленное Подрядчиком на Площадке оборудование и материалы, как используемое Подрядчиком для производства Работ, так и оборудование и материалы переходящие в собственность Заказчика по приемке Работ, должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, что подтверждается сертификатами соответствия, выданными уполномоченным органом государственной власти.

**16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

***16.1. Техническое задание – Приложение 1***

***16.2. Смета - Приложение 2***

***\***

**17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Публичное Акционерное общество  «Гостиничный комплекс «КОСМОС»  ИНН 7717016198 КПП 771701001  ОГРН 1027700007037  129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150  Р/счет 40702810800000001006  АО Банк ГПБ  БИК 044525823  К/С 30101810200000000823  Член Правления,  Генеральный менеджер  ПАО "ГК «КОСМОС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Юшкенас Д.А. / | Подрядчик:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Юр. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел./Факс:  e-mail:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |