Проект

ДОГОВОР №__________

г. Москва                                                                                              «        »  ___________ 201_г.

…… «……………..», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ……………………… ……….. …………….., действующего на основании ……………… с одной стороны и ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Члена правления, Генерального менеджера Швейна А.Ю.,  действующего на основании Доверенности №69 от 08.11.2017г с  другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1.  Подрядчик осуществляет работы по замене трубопроводов  ХВС, ГВС стояка №47-48 в здании, принадлежащего ПАО «ГК «Космос» (далее Объект) на праве собственности и расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Стоимость и объемы работ по замене трубопроводов  ХВС, ГВС стояка №47-48 указаны в Смете №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Стоимость договора и порядок расчетов.

  - Общая стоимость настоящего Договора составляет ……………..руб.….коп. (…………. рублей …..коп), в том числе НДС ____% - …………..руб.…..коп. (……………………. рублей…….коп.) и  определяется  Смета №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Оплата настоящего Договора производится следующим образом:

2.2.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс, необходимый для закупки материала согласно рыночной стоимости (в соответствии со спецификацией материалов (Приложение №3 к настоящему Договору)),  в размере 50% -  ………………руб.……коп. (…………рублей ….коп), в том числе НДС ____% - ………….руб.….коп. (……….рублей ….коп.) в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2.2. Окончательный расчет Заказчик производит Подрядчику в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет фактуры.

2.3. Стоимость работ является фиксированной и указана в Смете №1 (Приложении № 2 к настоящему Договору), может быть изменена только при наличии требования Заказчика изменить перечень и объемы работ с определением их стоимости и сроков проведения, что оформляется дополнительным соглашением сторон.

- Сроки выполнения работ.

3.1. Срок начала выполнения  работ – дата поступления авансового платежа на расчётный счёт Подрядчика.

3.2.Окончание работ не позднее 60 (пятидесяти) календарных дней с начала производства работ.

3.3. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.

3.4.   Датой завершения Работ по Договору считается дата подписания сторонами Актов (КС-2, КС-3).

3.5. Днем оплаты считается дата поступления  денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.6.  Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4. Порядок приемки работ.

4.1.  Заказчик в двухдневный срок с момента подписания настоящего Договора назначает своего уполномоченного представителя, ответственного за технический надзор, контроль, освидетельствование и приемку выполненных Подрядчиком работ, а также для решения всех организационных и технических вопросов, которые могут возникнуть в процессе производства работ.

4.2.  Приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом сдачи выполненных работ, подписанным Сторонами в трехдневный срок после окончания работ. Акт является бесспорным документом для взаиморасчетов.

  - Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

  - Если при приемке работ будут выявлены недоделки или дефекты, Стороны составляют двухсторонний Акт с указанием замечаний и сроков их устранений.

  - Рекламации в отношении скрытых недостатков и дефектов оборудования, материалов имеющего гарантийные сроки эксплуатации, предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней прибыть к Заказчику для устранения неисправностей. Срок устранения неисправностей оговаривается Сторонами отдельно.

- Права и обязанности Подрядчика и Заказчика.

5.1 Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Осуществить все предусмотренные Договором Работы в соответствии с условиями Договора, Технического задания,  сметной документацией,  действующими СНиП, ГОСТ, СанПиН, ППБ и другими обязательными нормативами.

5.1.2. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, Графиком производства работ (Приложение №7)  и после проведения пусконаладочных работ сдать готовый к эксплуатации Объект Заказчику.

5.1.3.  Компенсировать за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при производстве Работ, при условии документального подтверждения причиненного ущерба

5.1.4.  Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах и событиях, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество Работ, грозят годности или прочности результата выполненных Работ, либо создают невозможность завершения работы в срок.

5.1.5. Представлять по окончании Работ (отдельной стадии Работ) Заказчику результат выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счет-фактуру.

5.1.6. В согласованные с Заказчиком сроки, за свой счет устранять все выявленные в процессе Работ, и после их завершения в период Гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Представителя Заказчика.

5.1.7. Согласно Градостроительного Кодекса РФ Подрядчик обязан быть членом саморегулируемой организации и иметь допуск к осуществлению работ (услуг), необходимых для исполнения обязательств по Договору, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5.1.8. Подрядчик обязан поддерживать в силе Свидетельства (допуски) на выполнение всех видов работ, предусмотренных Договором, незамедлительно уведомить Заказчика о факте выхода/исключения из членов саморегулируемой организации и с даты выхода/исключения приостановить выполнение Работ на объектах Заказчика до возобновления членства в саморегулируемой организации.

5.1.9.. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора принять от Заказчика Объект на период выполнения Работ.

5.1.10. Не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Договора поставить на Объект все необходимые для производства Работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, строительную технику, осуществить их разгрузку, складирование и хранение.

5.1.11. Выполнять требования Представителя Заказчика, если таковые не нарушают установленной технологии производства ремонтных работ и не противоречат действующим нормам и правилам, в том числе выполнять требования об освобождении территории Объекта от строительного и иного мусора в течение всего периода производства Работ.

5.1.12.  Осуществлять временное накопление отходов, лома черного металла, строительного мусора образующегося в результате работ по настоящему Договору в пределах зоны проведения работ, по Акту-допуску (Приложение №4 к Договору).

5.1.12.1. Осуществлять первичное накопление отходов и лома черного металла, образовавшихся в ходе проведения данных работ в пределах  площадки №1 (Приложение №5 к Договору),  и с последующей их утилизацией с площадки  №2 (Приложение №6 к Договору).

5.1.12.2. Не допускать захламление территории Заказчика при транспортировании отходов и лома черного металла к месту временного размещения отходов.

5.1.12.3. Ответственность за обращение с отходами и ломом черного металла, образующимися в результате работ по настоящему Договору, подрядчик принимает на себя с момента подписания Акта-допуска.

5.1.12.4. Подрядчик организует проведение работ в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 09.11.1999 г. № 1018, Постановлением правительства Москвы от 07.12.2004 г. № 857-ПП. Сбор и временное хранение отходов Подрядчик организует в соответствии с ст.3 Постановления правительства Москвы от 25 июня 2002 г. № 469-ПП.

5.1.13.  Подрядчик обязуется по согласованию с Заказчиком размещать отходы в соответствии с нормами и правилами природоохранного законодательства и СанПиН.

5.1.14.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

5.1.15. Обеспечить соблюдение всем привлеченным персоналом требований по безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении Работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли и водоёмов на прилегающей к объекту территории; поддерживать соблюдение на Объекте и прилегающей территории правил санитарии.

5.1.16. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период проведения ремонтных Работ.

5.1.17. Вести журнал производства работ с отражением в нем технологической последовательности, сроков, качества, условий выполнения Работ, учёта всех выявленных нарушений, требований СНиП, проектно-сметной документации и условий Договора.

5.1.18. Организовать и провести требуемые правилами закрытия работ, ввода и эксплуатации испытания соответствующих конструкций, оборудования, инженерных сетей.

5.1.19. Исполнять полученные в ходе производства Работ письменные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и рабочей документации.

5.1.20. На период проведения Работ предоставить Представителю Заказчика необходимую для контроля и\или приемки Работ техническую документацию, а также возможность осуществлять технический надзор за ремонтными Работами в иной форме.

5.1.21. Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчётов с подписанием Акта сверки взаимных расчётов. Подписание Акта производиться в течение в 10-и календарных дней после окончания отчётного квартала.

5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. Не выполнять в ходе Работ указания и замечания Заказчика, если эти указания противоречат действующему законодательству РФ, действующим СНиП, ГОСТ с одновременным направлением Заказчику официального письменного мотивированного уведомления о соответствующей невозможности продолжения ведения Работ.

5.2.2. Отказаться от исполнения договора в случае необоснованного нарушения со стороны Заказчика сроков оплаты Работ в течение более 7 (семи) календарных дней.

5.2.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

5.2.4. Пользоваться правами, установленными в других статьях Договора.

5.3.   Обязанности заказчика:

    - Обеспечить Подрядчику условия для проведения демонтажных, монтажных, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию смонтированного оборудования и проведения гарантийного обслуживания.

    - Обеспечить за свой счет подачу электроэнергии, необходимую для проведения монтажных и пуско-наладочных работ.

    - Своевременно оплатить оборудование, материалы и работы в соответствии с условиями пункта 2.2 настоящего Договора.

5.3.4. Принять на себя ответственность по обращению с отходами металла, находящихся на площадке для временного складирования металлолома образовавшимися в ходе работ по настоящему Договору.

5.3.5. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

5.3.6. Не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора передать Подрядчику Объект на период выполнения работ. Передача места проведения ремонтных работ производится по Акту-допуску, подписанному уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

5.3.7. В соответствии с условиями Договора принять выполненные Работы по акту сдачи-приемки выполненных работ; Перед приемкой результатов Работ (их отдельных стадий) участвовать в проведении предусмотренных регламентами испытаний конструкций, оборудования, инженерных сетей. По завершении всего предусмотренного Договором объема Работ и завершении ремонта Объекта - принять объект в гарантийную эксплуатацию.

5.3.8. Оплачивать Подрядчику стоимость Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4.    Права Заказчика:

5.4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ по Договору, за соблюдением сроков их выполнения. Представители Заказчика вносят все замечания, предписания и рекомендации в журнал производства работ.

5.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случаях и порядке, как это предусмотрено в Статье 11 Договора.

5.4.2.  Пользоваться правами, установленными в других статьях Договора.

6. Ответственности сторон.

6.1. За несвоевременную оплату выполненной работы Заказчик оплачивает Подрядчику на основании его письменного требования пени в размере 0,01% (одной десятой) процента от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5%  от стоимости выполненных работ.

6.2. За нарушение срока выполнения работ установленного в разделе 3 настоящего Договора Подрядчик оплачивает Заказчику на основании его письменного требования пени в размере 0,01% (одной десятой) процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5%  от стоимости невыполненных в срок работ, при обязательном условии осуществления Заказчиком платежа по пункту 2.2.1 настоящего Договора. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Неустойки и штрафы выплачиваются в течение 14 (четырнадцати) дней от даты предоставления потерпевшей Стороной соответствующих требований и счетов противоположной Стороне.

6.4. Уплата штрафов и неустоек, возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств одной из Сторон, не освобождает эту Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.5. Заказчик не несёт ответственность и не производит установленные законодательством РФ выплаты компенсаций за причинённый ущерб, за вред причиненный здоровью или гибель рабочего персонала или иного лица, нанятого для выполнения Работ Подрядчиком.

6.6. В случае нанесения ущерба имуществу или Объекту Заказчика в результате действий или бездействия Подрядчика, в том числе при несоблюдении техники безопасности, пожарной безопасности и т.п., нарушении правовых норм, регулирующих осуществление строительной деятельности, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика возместить все возникшие таким образом убытки в полном объеме. Все штрафы и санкции, наложенные на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком административного, градостроительного, экологического, законодательства об охране труда и техники безопасности, квалифицируются, как убытки Заказчика и будут возмещены Подрядчиком.

6.7. Досрочное прекращение действия Договора по основаниям, указанным в ст. 10 Договора, влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам.

7.1 Гарантийный срок для выполненных работ устанавливается согласно техническому заданию и равно 12 месяцам  с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет за свой счет выявленные дефекты, недоделки и др. недостатки, допущенные по его вине, в согласованные с Заказчиком сроки.

7.2. Если в период Гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Заказчик письменно сообщает о них Подрядчику в течение 10 (десяти) дней, а последний обязан устранить за свой счет выявленные недостатки.  Срок гарантийного обслуживания по настоящему договору продлевается на количество дней, затраченных Подрядчиком на осуществление гарантийного ремонта.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае возникновения разногласий по определению недостатков, каждая из Сторон вправе привлечь квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков, их характере и причинах возникновения.

7.4. Если Подрядчик в течение десятидневного срока не приступит к устранению зафиксированных в акте недостатков в выполненных работах, либо приступит, но не устранит в установленный Заказчиком срок, либо не назначит экспертизу по спорным претензиям Заказчика - то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с последующей оплатой произведенных затрат за счет Подрядчика при условии обязательного проведения независимой экспертизы и предварительного согласования с Подрядчиком экспертной организации (учреждения).

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи:

- преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны Заказчика и его персонала,

- нарушения правил эксплуатации Объекта Заказчиком и его сотрудниками.

- Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, принятия нормативных Актов государственными органами, делающие их исполнение невозможным.

8.2. О наступлении таких обстоятельств, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) дне с момента их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их действия, если Стороны не договариваются об ином.

8.4. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 3 месяцев, стороны договорятся о принятии необходимых мер, однако, если такая договоренность не будет достигнута в течение 1 месяца, любая из сторон может инициировать процедуру расторжения Договора.

8.5. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы работам или объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то стороны обсудят целесообразность дальнейшего продолжения работ. Если продолжение работ будет признано целесообразным, стороны заключат дополнительное соглашение с указанием  новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В противном случае любая из сторон может инициировать процедуру расторжения Договора.

9. Внесение изменений в договор.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и имеют печати обеих Сторон.

9.2. Заказчик вправе вносить изменения в объемы Работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений в объем Работ, по инициативе Заказчика, он обязан направить соответствующее письменное уведомление для Подрядчика, с указанием одного и\или нескольких из ниже перечисленных факторов:

- объема Работ, подлежащего увеличению или сокращению (в отношении первоначально установленных Договором и его приложениями объемов Работ);

- необходимости исключения некоторых видов Работ;

- изменить характер, качество выполнения или вид определенного вида Работы;

- выполнить определенную дополнительную работу.

В этом случае Подрядчик разрабатывает и предоставляет дополнительную (либо корректировочную) смету на рассмотрение Заказчику и приступает к выполнению Работ только после утверждения Заказчиком корректировочной сметы и внесения изменений в соответствующие условия настоящего Договора через подписание Дополнительного соглашения Сторонами. При этом срок выполнения и сдачи результатов Работ может быть изменен Сторонами.

9.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без утвержденной корректировочной сметы и\или в отсутствие дополнительного соглашения об изменении видов\объемов Работ,  подлежат оплате только в случае письменного подтверждения Заказчика.

10. Антикоррупционные положения.

10.1. Поставщик обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.

10.2.  Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

(а)    предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или

(б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

10.3. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

(а)    обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

(б) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;

10.4. В случае неполучения от другой Стороны в течение __ (_____) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

11. Прекращение и расторжение договора.

11.1. По соглашению Сторон, составленному в письменной форме, настоящий Договор может быть расторгнут в любое время.

11.2. Заказчик имеет право без указания причин на основании статьи 717 Гражданского кодекса РФ расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Подрядчика за 14 (четырнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения с оплатой фактически выполненных на момент расторжения Работ. При этом незавершенные Работы передаются Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных на тот момент работ.

11.3. При наличии вины Подрядчика и в случае отказа Подрядчика от подписания соглашения о добровольном расторжении Договора Заказчик производит одностороннее досрочное расторжение Договора на основании статьи 715 Гражданского кодекса РФ путем направления Подрядчику письменного уведомления в котором указывает: 1) момент расторжения Договора, 2) дату и время возврата объекта, незавершенных Работ, материалов; 3) основания досрочного расторжения договора; 4) порядок проведения сверки расчетов на момент расторжения Договора; 5) дату возврата не отработанных авансов (при их наличии); 6) иные позиции, подлежащие урегулированию в процессе досрочного расторжения Договора.

Указанное уведомление об одностороннем расторжении Договора может быть направлено Заказчиком Подрядчику в любом из следующих случаев:

11.3.1 если нарушение сроков выполнения Работ Подрядчиком превысило 20 (двадцать) календарных дней, или если Подрядчик не устранит недостатки, препятствующие продолжению Работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения письменного требования Заказчика,

11.3.2. если Подрядчик объявляется банкротом, или если он подаст заявление в суд о собственной несостоятельности, или в отношение него будет возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве),

11.3.3. если он переуступит третьему лицу или лицам свои права и обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика,

11.3.4. если на имущество Подрядчика будет наложен арест;

11.3.5. если Подрядчик без надлежащей причины отказывается от выполнения любого из существующих по Договору обязательств;

11.3.6. если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи ему по Акту Объекта, фактически не приступит к выполнению Работ (что должно быть подтверждено комиссией Заказчика);

11.3.7. если Подрядчик приостановил ход выполнения Работ без уважительных причин на срок свыше 15 (пятнадцати) рабочих дней (о чем составляется акт);

11.3.8. если Подрядчик выполняет Работы не в соответствии с условиями Договора, требованиями технической документации, строительных норм и правил;

11.3.9. несоблюдения Подрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, в процессе выполнения Работ, подтвержденные актами надзорных и контролирующих органов исполнительной власти.

11.3.10. если Подрядчик потеряет статус члена СРО и/или допуск к выполнению работы/работ которая (-ые) оказывает (-ют) влияние на безопасность объектов капитального строительства, если Свидетельства (допуски), выданные Подрядчику будут аннулированы или приостановлены;

11.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иная, более поздняя дата не установлена в тексте такого уведомления и, если такое уведомление направлено правомерно, в порядке и на условиях настоящего Договора.

11.5. Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Заказчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:

11.5.1. Приостановки Работ по инициативе Заказчика без уважительных оснований на срок более 7 (семи) календарных дней;

11.5.2. Задержки Заказчиком оплаты за выполненные работы на срок более 7 (семи) календарных дней.

11.5.3. Задержки Заказчиком передачи по Акту Объекта более чем на 3 (три) рабочих дня;

11.5.4. Отказа Заказчика без уважительных оснований от приёмки выполненных Подрядчиком Работ, либо задержки с их приемкой более чем на 3 (три) календарных дня;

11.5.5. Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней.

При этом сумма аванса, перечисленного Заказчиком и не отработанного Подрядчиком, подлежит возврату на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующих требований.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы.

12.2. Все устные и письменные договоренности и соглашения относительно условий Договора, имевшие место до подписания Договора, не имеют юридической силы, если они не нашли своего отражения в тексте Договора, не определены Сторонами в качестве приложений к Договору или противоречат положениям Договора. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору, иметь подписи уполномоченных лиц и печати обеих Сторон.

12.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех и любых претензий и судебных исков третьих лиц в случае нарушения патентных и/или авторских прав, прав на товарные знаки, или прав на результат интеллектуальной деятельности, возникшие в результате или в процессе исполнения с исполнением настоящего Договора.

12.4. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без согласия Заказчика. Заказчик вправе передать свои права и обязательства по Договору в пользу третьего лица только с обязательным письменным согласием Подрядчика.

12.5. Все предписания, уведомления, подтверждения, переписка между Сторонами осуществляются в форме документов, подписанных уполномоченным лицом, которые направляются одной Стороной в адрес другой Стороны, по почте, факсимильной связи или электронной почте, либо вручаются нарочно уполномоченному представителю Стороны. Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, не имеют юридической силы и исполнению получившей его Стороной не подлежат. Сообщения, направленные по электронной почте, будут иметь обязательную для Сторон силу только в том случае, когда они продублированы в адрес получающей Стороны направлением оригиналов документов Почтой России или Экспресс-почтой.

12.6. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, которые Стороны не смогут разрешить путем мирных переговоров, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы. Соблюдение претензионного досудебного порядка разрешения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии — 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.

12.7. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адресов, номеров телефона и факса, платежных реквизитов, ликвидации или реорганизации предприятия и тому подобных обстоятельствах, существенных для выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, направив соответствующее уведомление. Уведомление может быть направлено по факсимильной связи или почтовым отправлением. Сторона, получившая уведомление по факсимильной связи, обязана незамедлительно подтвердить получение уведомления, направив передающей уведомление Стороне факсимильное сообщение о его получении. Уведомление, переданное с нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, не уведомившая или уведомившая ненадлежащим образом другую сторону об изменении указанных в настоящем Договоре адресов или банковских реквизитов, несет ответственность за неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления или ненадлежащего уведомления другой Стороны.

12.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

13. Приложения к Договору.

  - Приложение № 1 (Техническое задание);

  - Приложение № 2 (Смета №1);

  - Приложение № 3 (Спецификация материалов);

  - Приложение № 4 (Акт-допуск);

  - Приложение № 5 (Площадка  для временного складирования металлолома №1);

  - Приложение № 6 (Площадка  для складирования металлолома №2);

  - Приложение № 7 (График производства работ).

- Адреса и реквизиты Сторон.

Подрядчик:                                                                        Заказчик:

### ……….«……………………….»                                     ПАО «ГК «Космос»

129366, г. Москва, пр. Мира д.150

Банк ГПБ (АО) г. Москва

Р/С: 40702810800000001006

К/С: 30101810200000000823

ИНН 7717016198

КПП 771701001

БИК 044525823

| Подрядчик: …….«………………………» | Заказчик: ПАО «ГК «Космос» |
| --- | --- |
| ………………………………. ……. «………………..» ________________________ /…………………../ | Член правления, Генеральный менеджер ПАО «ГК «Космос» ____________________ /Швейн А.Ю./ |