Приложение

к техническому заданию

№ 11

Пусконаладочные работы

Предметом выполняемых работ является построение инфраструктуры в соответствии с ТЗ в периметре, контролируемом Заказчиком, служащим для поддержания информационных служб и сервисов ООО "Космос ОГ". Инфраструктура стоится с учетом максимального сохранения существующей структуры как логической, так и физической на момент приобретения.

В перечень работ входит:

Размещение, запуск, конфигурирование оборудования и подключение к текущей инфраструктуре заказчика:

- Установка Двухпортового адаптера Fibre Channel 16 Гбит/с в комплекте с Fibre Chanel трансиверами для 2-х портов в существующий сервер заказчика: Lenovo TopSeller x3550 M5. Проверка работоспособности адаптера в виртуальной среде ESXi , Vmware.

- Активация и настройка отказоустойчивой схемы двух  Fibre Channel свитчей с дальнейшей коммутацией через Fibre Channel с существующими серверами заказчика Lenovo TopSeller x3550 M5 в количестве – 3 шт, и Системой Хранения данных Lenovo TopSeller LS S3200 SFF with Dual FC – 1шт. и вновь приобретаемыми серверами  рамках  закупки в количестве 4 шт, а именно Сервер Системы Хранения Данных ( СХД)  – 1шт.  Сервера для Exchange – 2 шт ,  Сервер для Резервного копирования – 1 шт

- Настройка и подключение в инфраструктуру заказчика через Fibre Channel свитчей сервера СХД – запуск и настройка системы хранения данных с подключением к инфраструктуре заказчика, а именно к системе виртуализации  VMware / VMware Center.

- Настройка и подключение в инфраструктуру заказчика через FC свитчей серверов для Exchange в количестве – 2 шт. Создание RAID SSD/SAS и установка операционных систем на оборудование (согласно списка).

- Настройка сервера для Backup, установка операционной системы (согласно списка).

- Настройка и подключение в инфраструктуру заказчика через FC свитчи сервера резервного копирования.

- Установка Veeam Backup на виртуальный сервер заказчика. Настройка резервного копирования кластера DAG почтовой системы MS Exchange 2019 Enterprise, согласование выбранной схемы резервного копирования с заказчиком, тестирование выбранной схемы по восстановлению базы данных и выборочных писем.

- Создание для передачи заказчику резервных копий конфигураций Fibre Channel Свичтей, системы хранения данных.

- Создание копий установленного кластера DAG MS Exchange Server  и всех серверов , которые будут дополнительно созданы для функционирования сервера почты в общем домене леса ( AD/ Шлюз и др. )

- Проведение тестовых испытаний по восстановлению почтового сервера с предоставление инструкции по схеме работы почтового Сервера в корневом лесу заказчика. В случае необходимости проведение консультаций по возникшим вопросам.

- Настройка инфраструктурных сервисов.

Подготовка и настройка инфраструктуры в существующей инфраструктуре заказчика для дальнейшей установки MS Exchange 2019  в корневом домене леса ihm.local , в котором уже развернуто два Exchange Server 2013 Standart и Exchange Server 2016 Standart.

Установка Microsoft Exchange 2019 Enterprise кластера DAG – 2 штуки на серверах заказчика.

Настройка отказоустойчивой системы шлюзов почты PostFix на двух площадках под предполагаемую нагрузку почтового сервера в количестве 500 активных почтовых ящиков.

Настройка DKIM/ SPF/ DMARC записей, все сопутствующие расходы несет исполнитель по настройке и добавлению записей.

Установка SSL сертификата предоставленного заказчиком.

Проверка антиспама, блокировок к почтовому домену предоставленного заказчиком.

- Проектная документация

В Ходе создания системы должен быть разработан и представлен Заказчкику следующий комплект проектной документации:

- Описания комплекса технических средств;

- Схема размещения оборудования в стойках;

- Программа и методика испытаний;

- Файл паролей на системы и оборудование в форматие KeePass.

- Окончательные испытания с проверкой качества выполненных работ.

Испытания системы проводятся с целью определения ее готовности к вводу в постоянную (промышленную) эксплуатацию. Испытания проводятся путем проведения тестов (проверок).