| ДОГОВОР ПОДРЯДА №__________ на проведение работ по монтажу навесного вентилируемого фасада здания |
| --- |
| г. Казань «__» ___________ 201_ года |
| Общество с ограниченной ответственностью «РГС Казань», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора управляющей организации ООО «РГО» Швейна Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и Договора № б/н по управлению юридическим лицом управляющей организацией от «19» ноября 2018 года, с одной стороны, и _____________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс Работ по монтажу навесного вентилируемого фасада здания гостиницы «Парк Инн Рэдиссон» Казань» («Объект»), расположенной по адресу: Республика Татарстан, город Казань, улица Лесгафта, 7 (далее – «Работы»), а именно: Работы по монтажу утеплителя и керамогранита 600х600 мм. по подсистеме вентилируемого навесного фасада со скрытыми крепежами (согласно установленной для такого вида Работ технологии) по фасаду 15-1/М и М-А/1 по рабочему проекту облицовки фасадов здания 332-ПР-04.06.19-АС, и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ. 1.2. Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Приложением №1 к Договору, содержащим перечень и объемы Работ. В стоимость Договора не входит стоимость керамогранита 600х600 мм, который Заказчик приобретает за свой счет. В случае привлечения Субподрядчика (-ов) Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за качество выполненных Работ. 1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: начало выполнения Работ – не позднее пяти рабочих дней с даты получения денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно Приложению №3 к Договору, окончание выполнения Работ - не более 12 рабочих недель с даты начала выполнения Работ в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение №2 к Договору). Подрядчик приступает к выполнению Работ не позднее пяти рабочих дней с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.2.3, при условии наличия у Заказчика, либо после получения Заказчиком в компетентных органах всех согласований и разрешений, необходимых для выполнения Работ. 1.4. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на период, соответствующий количеству дней просрочки Заказчиком (в случае допущения им такой просрочки): - передачи Подрядчику мест производства Работ в состоянии строительной готовности; - поставка материалов от Заказчика; - осуществления платежей по Договору в установленный им срок согласно п.2.3. 1.5. По согласованию с Заказчиком сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть также перенесены из-за действия неблагоприятных погодных условий (непрерывные атмосферные осадки) на срок действия таковых. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 2.1. Стоимость Работ по Договору составляет_________________________________________, включая НДС в размере ставки, действующей в соответствии с законодательством РФ, данная стоимость указана в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора. Стоимость, указанная в Договоре и Приложении №1, является фиксированной и изменению не подлежит. В случае необходимости проведения дополнительных Работ (включения новых Работ и материалов), инициированных Заказчиком, Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, подтверждающей стоимость и объемы Работ. Все дополнительные Работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного соглашения к данному Договору и актов приемки выполненных Работ по таким Работам. 2.2. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта. 2.3. Оплата по Договору производится в порядке установленным Графиком оплаты (Приложение №3) к Договору. Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата считается произведенной в полном объеме с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 2.4. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС2, КС3), который Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения всего объема Работ. 2.5. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторонам. 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Выполнение Работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему. 3.2. Права и обязанности Сторон 3.2.1. Подрядчик обязан: - выполнить Работы с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные Договором и приложением №2 к нему; - обеспечить Объект необходимым для выполнения Работ инструментом и оборудованием; - обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, соблюдать и самостоятельно нести ответственность в случае несоблюдения за все необходимые требования по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения Работ на Объекте; - нести ответственность перед Заказчиком за действия своих работников (и иных представителей/специалистов Подрядчика), которыми Заказчику был причинён ущерб; - немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок. - незамедлительно и безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, включая технологию производства Работ, ухудшившее качество выполнения Работ. - выполнить Работы по монтажу навесного фасада в соответствии с нормами и правилами в части пожарной безопасности при устройстве навесных фасадов. - выполнить Работы по монтажу навесного фасада в соответствии со строительными нормами и правилами, регулирующими данный вид Работ. - в процессе выполнения Работ (этапа Работ), но не позднее окончания выполнения Работ предоставить Заказчику исполнительную документацию, в состав которой входят акты скрытых работ, исполнительные схемы. - предоставить Заказчику до начала проведения монтажных работ сертификаты качества на весь материал, используемый для выполнения Работ. - обязан предоставить Заказчику счет-фактуры (или УПД) на поставленные материалы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки. 3.2.2. Заказчик обязан: - согласовать с надзорными органами и получить соответствующие разрешительные документы для проведения Работ указанных в п.1.1. - оказывать возможное содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; - предоставить Подрядчику вблизи или на территории строительной площадки место для хранения материалов, оборудования и инструмента, обеспечить по одной точке подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения на период производства Работ; - своевременно информировать Подрядчика об изменениях в ходе Работ, производимых на Объекте и о предполагаемых мероприятиях, связанных с выполняемыми по Договору Работами; - принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями, предусмотренными Договором; 3.2.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания. Подрядчик производит Работы согласно проекту и ППР. Заказчик, в свою очередь, вправе осуществлять технический надзор за деятельностью Подрядчика, либо передать указанные функции специализированной организации. 3.2.4. Заказчик вправе: - в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его организационную деятельность; - в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика об этом предварительно не менее чем за 3 рабочих дня, оплатив ему при этом фактически выполненные Работы и завезенные на Объект расходные материалы, которые остаются у Заказчика. Возможные убытки Подрядчику в этом случае компенсации не подлежат. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора Работ в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе (включая завезенные на Объект материалы и оборудование). Данный отказ от исполнения Договора оформляется Сторонами Соглашением с указанием объемов уже выполненных Подрядчиком Работ, их стоимости и сроков осуществления взаиморасчетов; 3.3. Подрядчик обеспечивает загрузку мусора и уборку территории Объекта, осуществляет вывоз бытового и строительного мусора (расходы по которым предусмотрены в Приложении № 1 к настоящему Договору – п.46). 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ 4.1. До начала производства Работ Стороны подписывают акт приемки фасада под отделку, с указанием строительной готовности, наличия конструкций на фасаде, а также отклонений плоскости основания фасада. 4.2. После выполнения скрытых Работ Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ. Освидетельствование скрытых работ проводится в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика. Дата и время проведения освидетельствования заблаговременно согласовывается между Сторонами. Без подписанного акта освидетельствования последующие Работы не выполняются. В случае простоя из-за не подписания Заказчиком акта скрытых работ в течении 1 (одного) рабочего дня, срок сдачи Работ продлевается на дни простоев. 4.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней после завершения этапа (-ов) Работ, предусмотренных Договором и Приложением к нему №1 обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных Работ по Акту выполненных работ (по форме КС2, КС3). 4.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной Работе при приемке результата Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (не более 10 дней). 4.5. Требование к качеству выполнения Работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами. 4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. По результатам экспертизы Сторона, по вине которой возникли недостатки, обязана в разумный срок (не более 30 дней) устранить недостатки за свой счет, либо компенсировать расходы, связанные с устранением таких недостатков, а также в полном объеме возместить другой Стороне расходы, связанные с проведением экспертизы (если таковые имели место быть). . 4.7. Право собственности на результат выполненных Работ (в том числе материалы) и риск его случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта (КС-11) по навесному вентилируемому фасаду. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата выполненных Работ продолжительностью 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по навесному вентилируемому фасаду. Устранение недостатков результата выполненных Работ в период срока действия гарантии осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента извещения, полученного от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 5.2. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий Договора. 5.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения, являющиеся результатом ударных воздействий Заказчика или третьих лиц, а также на иные недостатки, которые обусловлены неправильной эксплуатацией, ненадлежащим ремонтом Заказчиком после приемки результата Работ у Подрядчика, неквалифицированной разборкой или модификацией результата Работ Подрядчика, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия также не распространяется на случаи преднамеренного повреждения результата Работ Подрядчика со стороны третьих лиц. 6. МАТЕРИАЛЫ 6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п.1.1 Объект необходимыми для выполнения Работ, предусмотренных Договором, материалами и изделиями в соответствии с (Приложением №1 к Договору). 6.2. В случае производственной необходимости Подрядчик по согласованию с Заказчиком закупает и доставляет на Объект дополнительные расходные материалы, не входящие в Расчет стоимости (Приложение №1 к Договору), а также производит их монтаж. До приобретения необходимых дополнительных материалов Стороны проводят сравнительный анализ поставщиков (не менее 3-ех), с целью выбора наиболее оптимальных и выгодных для Заказчика условий поставки. Оплата стоимости дополнительных материалов и дополнительных видов Работ осуществляется Заказчиком в соответствии с п.6.3 настоящего Договора. 6.3. За денежные средства, израсходованные на закупку и доставку расходных материалов, как оговорено в п.6.2, Подрядчик отчитывается перед Заказчиком. Заказчик возмещает Подрядчику предварительно согласованные с Заказчиком документально-подтвержденные расходы, произведенные на закупку, доставку дополнительных расходных материалов, не предусмотренных в Приложении №1, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчику подтверждающих документов. Стоимость Работ по монтажу дополнительных расходных материалов предварительно согласовывается Сторонами, путем подписания Дополнительного соглашения к Договору. Работы по монтажу дополнительных расходных материалов оплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИЯ ПОДРЯДЧИКА 7.1. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора: - является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет соответствующие разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; - является действующим членом СРО; - обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором; - обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.; - соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов, и обязанности, наложенные членством в СРО; - все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор; - все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику; - все Работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками (Субподрядчиками или иными представителями) Подрядчика, имеющими соответствующее разрешение на Работу, в строгом соответствии с Проектом, а также требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования; - имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора; - является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований; - у Подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований. 7.2. Ответственность за неисполнение положений п.7.1 настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными контролирующими (проверяющими) органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ. 7.3. Ответственность за неисполнение положений, предусмотренных в разделе 7 настоящего Договора, лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Каждая из Сторон обязана выполнять принятые на себя обязательства надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, либо в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с даты ее получения. 8.3. В случае неурегулирования возникших разногласий в процессе переговоров и/или в претензионном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд РТ. 8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, в том числе положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон досрочно в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением противоположной Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят взаиморасчеты по фактически выполненным и принятым Заказчиком Работам. 9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, за исключением случаев, предусмотренных в п.1.4 и 1.5 Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 9.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия противоположной Стороны. 9.6. Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ настоящий Договор, приложения и иные документы, связанные с исполнением Договора, переданные посредством электронных и/или факсимильных средств связи, считаются действительными и имеют юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами. 9.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества. 9.7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 9.7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты. |
| 10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: |
| Заказчик: ООО «РГС Казань» Юридический адрес: 197198, город Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 9, литера А, офис 703-В. Фактический адрес (почтовый): 420043, РТ, г. Казань, ул. Лесгафта, 7 ИНН 7725642985/КПП 165545003 ОГРН 1087746876821, ОКВЭД 55.1 р/с 40702810000000006267 в банке ГПБ (АО) г.Москва к/сч 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКАТО 40288566000, ОКПО 87616296 Тел.: +7 (843) 235-235-0 Факс: +7 (843) 235-235-4 |  | Подрядчик: |
| Подписи Сторон |
| Заказчик: |  |  | Подрядчик: |
| Генеральный директор управляющей организации ООО «РГО» |  |  |  |
| А.Ю. Швейн |  |  |  |